DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Projeto Interdisciplinar - Assinaturas de Jogos Educacionais – Messier Data Creative

Integrantes da equipe

| Nome: | RA: |
| --- | --- |
| Guilherme Ryuki Kawahira | 28725960 |
| Daniel Câmara Freitas | 26029201 |
| Pedro Henrique Luvizotto Uehara | 26028520 |
| Daniel Mendonça Sulato | 26028642 |

Professor responsável

Francisco Escobar, Katia Bossi, Renata Muniz, Robson de Oliveira Cardoso, Marcelo Amorim

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS / NADS1-B

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

| - Projeto Interdisciplinar: | ✓ |
| --- | --- |

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) - ✓ Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Tecnologia Educacional e Inclusão Digital (ODS 4 – Educação de Qualidade). Desenvolvimento de software para gestão de acesso a jogos educacionais por escolas públicas e privadas, integrando conceitos de banco de dados, redes, algoritmos, modelagem de software e matemática discreta.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Aplicativo desktop (Windows) desenvolvido com windows form e banco de dados relacional para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. O sistema inclui: (1) módulo de login com validação de pacote ativo e verificação de IP autorizado; (2) catálogo de jogos por pacote contratado; (3) registro e contabilização de acessos mensais com bloqueio automático ao atingir o limite; (4) relatórios de consumo por escola e período. Repositório: https://github.com/2026-1-NADS1-B/Projeto5 Orientações: Descrever o produto decorrente da atividade de Extensão. Apresentar evidências como fotos, código, apresentação, etc.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto é destinado a escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, que busquem incorporar jogos educacionais digitais em suas práticas pedagógicas. O cenário de implementação contempla a sede administrativa das instituições de ensino, onde gestores e coordenadores acessam o sistema desktop para gerenciar assinaturas, controlar o consumo de acessos mensais e gerar relatórios. A intervenção tecnológica proposta é viável para escolas de porte médio com infraestrutura básica de rede local (LAN), não dependendo de conectividade contínua com a internet para operação, dado o modo de funcionamento local (offline) do protótipo. A escalabilidade da solução permite, em etapas futuras, a migração para uma arquitetura cliente-servidor com acesso remoto.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo principal é composto por gestores escolares, coordenadores pedagógicos e responsáveis de TI de escolas de ensino fundamental (anos finais) e médio, que tomam decisões sobre a contratação e o uso de recursos tecnológicos educacionais. Indiretamente, o projeto beneficia os alunos dessas instituições, que terão acesso a jogos educacionais adequados à sua faixa etária e disciplina. Do ponto de vista socioeconômico, a plataforma é especialmente relevante para escolas que buscam soluções de custo controlado, com pacotes ajustáveis ao orçamento e ao volume de uso — democratizando o acesso a conteúdos interativos de qualidade. O controle por IP autorizado e por limite mensal de acessos garante transparência e previsibilidade de gastos para a instituição contratante.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Observa-se que escolas interessadas em adotar plataformas de jogos educacionais digitais enfrentam desafios relacionados ao controle de uso, à segurança de acesso e à gestão financeira das assinaturas contratadas. Sem um sistema adequado: (a) não há garantia de que apenas dispositivos autorizados acessem o conteúdo; (b) o consumo de licenças pode ultrapassar o limite contratado, gerando custos inesperados; (c) a ausência de relatórios dificulta a tomada de decisão dos gestores sobre renovação, upgrade ou downgrade de pacotes. O objeto de estudo e intervenção é, portanto, o processo de gestão de assinaturas de jogos educacionais em escolas, com foco nos fluxos de autenticação por IP, controle de consumo mensal e geração de relatórios de uso.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese 1 (selecionada): Desenvolver um aplicativo desktop com banco de dados relacional que centralize o cadastro de escolas, pacotes e jogos, controle o acesso por IP autorizado, contabilize os acessos mensais e gere relatórios automáticos — proporcionando gestão transparente e prevenindo o uso indevido da plataforma. Hipótese 2 (descartada por complexidade inicial): Implementar uma solução web com autenticação por token e API REST, viável em etapa futura após consolidação do protótipo desktop. A Hipótese 1 foi selecionada por ser tecnicamente exequível no prazo do projeto interdisciplinar, sustentável (operação offline, sem dependência de servidores externos) e economicamente viável (sem custos de infraestrutura em nuvem durante o desenvolvimento)..

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto desenvolve um aplicativo desktop para gestão de assinaturas de jogos educacionais destinado a escolas de ensino fundamental e médio, proposto pela empresa parceira Messier Data & Creative. O problema central identificado é a ausência de controle eficiente sobre o acesso, o consumo e o custo de plataformas de jogos digitais nas instituições de ensino. O público-alvo são gestores e coordenadores pedagógicos de escolas que buscam incorporar jogos educacionais de forma organizada e dentro de orçamento previsível. O objetivo geral é desenvolver uma solução desktop integrada a banco de dados relacional que automatize o fluxo de login por escola e IP, o controle de pacotes e limites mensais, e a geração de relatórios de consumo. A metodologia envolveu levantamento de requisitos junto à empresa parceira, modelagem de banco de dados relacional, implementação Windows form com persistência em banco de dados, e testes de validação dos fluxos de acesso. As atividades incluíram: design de interface, implementação do módulo de login, catálogo de jogos, registro de acessos e relatórios. O resultado entregue é um protótipo funcional que demonstra o fluxo completo de assinatura, acesso e controle, aplicando conceitos de algoritmos, banco de dados, redes e modelagem de software.

Introdução

A crescente adoção de tecnologias digitais no ambiente educacional abre oportunidades para o uso de jogos como ferramentas pedagógicas. Segundo a Agenda 2030 da ONU, o ODS 4 preconiza uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, estimulando o uso de tecnologias que ampliem o acesso ao aprendizado. Nesse contexto, a gamificação e os jogos sérios (serious games) emergem como estratégias eficazes para engajamento e aprendizagem ativa (PRENSKY, 2001; GEE, 2007). A empresa Messier Data & Creative identificou uma lacuna no mercado: escolas que contratam plataformas de jogos educacionais carecem de ferramentas de gestão que integrem autenticação segura por IP, controle de pacotes e relatórios de consumo. A ausência dessas funcionalidades resulta em uso descontrolado, extrapolação de limites contratados e dificuldade na prestação de contas dos investimentos em tecnologia educacional. Este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo desktop — denominado LudiPass — que preenche essa lacuna, aplicando na prática conceitos das disciplinas do semestre: algoritmos e lógica de programação (fluxos de login e controle de acessos), banco de dados relacional (modelagem e persistência), modelagem de software (arquitetura em camadas), redes de computadores (validação por IP) e matemática discreta (lógica de validação e conjuntos). A solução é alinhada ao ODS 4 (Educação de Qualidade) e ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). REFERÊNCIAS: GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ¦ PRENSKY, M. Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill, 2001. ¦ ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015.

Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um aplicativo desktop integrado a banco de dados para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, automatizando autenticação, controle de consumo e geração de relatórios. Objetivos Específicos: • Implementar o fluxo de login com validação de pacote ativo e verificação de IP autorizado; • Modelar e implementar banco de dados relacional com tabelas de escolas, pacotes, jogos, IPs autorizados e logs de acesso; • Desenvolver o catálogo de jogos filtrado pelo pacote contratado por cada escola; • Registrar e contabilizar acessos mensais, bloqueando novos acessos ao atingir o limite do pacote; • Gerar relatórios de consumo por escola e por período (mês/ano); • Aplicar arquitetura em camadas (UI, regras de negócio e persistência) para organização do código; • Relacionar os conceitos de redes (validação por IP) e matemática discreta (lógica de validação) à implementação.

Métodos

A ação extensionista foi estruturada em quatro etapas: 1. Levantamento de requisitos: reuniões com a empresa parceira Messier Data & Creative para definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Foram elaborados documentos de especificação, diagrama de casos de uso e modelo entidade-relacionamento (MER) do banco de dados. 2. Modelagem e design: criação da arquitetura em camadas do sistema (UI, regras de negócio, persistência), design das telas no padrão lista + formulário compatível com Windows, e modelagem das tabelas: Escolas, Pacotes, Jogos, Pacote_Jogos, IPs_Autorizados e Logs_Acesso. 3. Implementação: desenvolvimento da tela de login com banco de dados relacional. Implementação dos módulos de: (a) autenticação — login, verificação de pacote ativo e validação de IP; (b) catálogo — exibição dos jogos disponíveis conforme o pacote; (c) acesso — registro de acesso com incremento do contador mensal e bloqueio ao atingir limite; (d) relatórios — consulta de consumo por escola e período. 4. Testes e validação: execução de casos de teste para os fluxos de login (IP autorizado, IP não autorizado, pacote inativo), controle de limite mensal e geração de relatórios. Os resultados foram documentados com prints e logs de acesso. Ferramentas utilizadas: Visual Studio(Windows Form), banco de dados relacional, GitHub (controle de versão), Portugol (prototipação de algoritmos), editores de diagrama para MER e casos de uso.

Resultados (ou resultados esperados)

O projeto entregou um protótipo funcional do LudiPass com os seguintes resultados: • Módulo de login operacional: validação de escola por usuário e senha, verificação de pacote ativo e confirmação de IP autorizado — com mensagens explicativas para cada cenário de bloqueio; • Catálogo de jogos dinâmico: exibição automática dos títulos disponíveis conforme o pacote contratado pela escola; • Controle de acessos mensais: registro em banco de dados com contabilização incremental e bloqueio automático ao atingir o limite do pacote, com mensagem explicativa; • Relatórios de consumo: exibição do histórico de acessos por escola e período, incluindo percentual de uso em relação ao limite contratado; • CRUD completo: telas de cadastro e edição de games, pacotes e escolas com validações de integridade. Impacto social esperado: gestores escolares terão maior controle sobre o uso de recursos tecnológicos contratados, evitando gastos inesperados e garantindo que os alunos tenham acesso ininterrupto aos jogos educacionais dentro dos limites acordados. A solução contribui diretamente para a democratização do acesso a tecnologias educacionais de qualidade, alinhando-se ao ODS 4.

Considerações finais

O projeto LudiPass respondeu ao problema central identificado — a ausência de controle eficiente sobre assinaturas de jogos educacionais em escolas — por meio do desenvolvimento de uma tela de login integrada a banco de dados relacional. Os objetivos propostos foram atendidos: o fluxo de login com validação por IP foi implementado e testado; o catálogo dinâmico por pacote e o controle de limite mensal operam conforme especificado; e os relatórios fornecem visibilidade do consumo aos gestores. A experiência interdisciplinar permitiu ao grupo integrar na prática os conceitos de algoritmos, banco de dados, redes, modelagem de software e matemática discreta, evidenciando a complementaridade dessas disciplinas no desenvolvimento de soluções reais. O trabalho com a empresa parceira Messier Data & Creative proporcionou contato com demandas profissionais autênticas, enriquecendo a formação dos integrantes. Como direções futuras, recomenda-se: (a) migração da arquitetura para modelo cliente-servidor com acesso web; (b) implementação de autenticação por token e criptografia de senhas; (c) integração com sistemas de cobrança automatizada para renovação de assinaturas; (d) expansão do catálogo com métricas de desempenho dos alunos por jogo e disciplina.

Referências

GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863. Acesso em: maio 2026. PRENSKY, M. Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill, 2001. SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011. Acesso em: maio 2026. GitHub – Repositório do Projeto: https://github.com/2026-1-NADS1-B/Projeto5. Acesso em: maio 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

| Fontes: | Links: |
| --- | --- |
| Repositório GitHub | https://github.com/2026-1-NADS1-B/Projeto5 |

| Documentos FECAP |  |
| --- | --- |
| Regulamento das Atividade de Extensão |  |

Versão 3.0 – 05/2026